## Slide 1: The New Methodology
Cahuana-Casares-Ludueña-Pinchiroli-Ribero

## Slide 2: La dificultad de medir
Proceso
- Los que dicen cómo debe hacerse (líderes)
≠
- Los hacedores
Rendimiento
Gestión basada en métricas (enfoque tradicional)
vs
Gestión delegatoria (comunidad ágil)

## Slide 3: El papel del liderazgo de negocio
Contacto estrecho con los expertos del negocio
Necesidades del negocio
Ágil
No existe con comunicación ocasional
Es acceso continuo a los expertos
Desarrollador  Experto

## Slide 4: El proceso auto-adaptable
Adaptabilidad
Para enfrentar requerimientos cambiantes de los clientes
Proceso que cambia con el tiempo
El equipo alterará el proceso a su medida
Revisiones regulares del proceso (con cada iteración)
- ¿Qué hicimos bien?
- ¿Qué hemos aprendido?
- ¿Qué podemos hacer mejor?
- ¿Qué es lo que nos confunde?
Nuevas IDEAS

## Slide 5: El proceso auto-adaptable
Una sola metodología corporativa
Autoadaptibilidad
proyecto
organización
Cada equipo con su proceso

## Slide 6: XP (Programación Extrema)
Kent Beck y Ward Cunningham
Las raíces de XP se encuentran en Smalltalk y en el proyecto C3 Chrysler
Desarrollo de software adaptable y orientado a la gente
Fuerte énfasis en las pruebas
Se integran en un proceso continuo de integración y construcción
XP
Valores
14 principios
24 practicas
Comunicación
Retroalimentación
Simplicidad
Coraje
Respeto
Cosas concretas que un equipo puede hacer día a día
El conocimiento y la comprensión que fundamentan el enfoque
Valores
Prácticas
Principios

## Slide 7: SCRUM
Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle
Se desarrolló principalmente con los círculos de desarrollo de OO
Scrum se enfoca principalmente en la planeación iterativa y el seguimiento del proceso
Divide el desarrollo en SPRINTS
Procesos definidos y repetibles sólo funcionan para atacar problemas definidos y repetibles con gente definida y repetible en ambientes definidos y repetibles
Definición de funcionalidad requerida
SPRINT
Reuniones diarias
Monitoreo y control
Equipo y gerencia
Estado del proyecto
Impedimentos para progresar

## Slide 8: Crystal
Alistair Cockburn
La familia de Cristal
Grupo de enfoques
- Tamaño de los equipos
- Consecuencias de los errores
Prioridades
- Habitabilidad
- Seguridad
- Eficiencia
Propiedades
Entrega frecuente
Mejoramiento reflexivo
Comunicación cercana
Pone mucho peso en las revisiones al final de la iteración

## Slide 9: Comprobación Dirigida por el Contexto
Desarrolladores
Comunidad ágil
Verificadores
Pensamiento en cascada
especificaciones escritas por adelantado
Ágil
¿?

## Slide 10: Código abierto
Más que un proceso es un estilo de software
Mantenedor
Proyectos
La mayor parte del equipo es a tiempo parcial Coordinación de equipo
Depuración paralelizable
Tiene una manera de hacer las cosas
Única persona que puede integrar un cambio en el almacén de código abierto
  - Coordinar parches
-
- Mantener cohesión en el diseño de software
- Mantenedor único
- Mantenedor por modulo
¿ ?

## Slide 11: El Desarrollo de Software Adaptable(ASD)
Foco en la naturaleza adaptable de las nuevas metodologías
Base fundamental de por qué el desarrollo adaptable es importante
Consecuencias a los mas profundos niveles de la organización y la gerencia
Tres fases solapadas
La planificación es una paradoja
Las desviaciones solución correcta
Jim Highsmith
Aplicar ideas que se originaron de los sistemas complejos (teoría del caos)
(no lineales)
Especulación
Colaboración
Aprendizaje
Resultados naturalmente imprevisibles

## Slide 12
Jim Highsmith
Gerencia que piensa en lo que tiene que hacer
Comunicación alentadora
Ideas creativas
Tratamiento de la incertidumbre
Aprendizaje
- Se desalienta a menudo
- Es un rasgo CONTINUO e IMPORTANTE
Planes
Diseños
“ En un ambiente adaptable, aprender desafía a todos - desarrolladores y sus clientes - a examinar sus presunciones y usar los resultados de cada ciclo de desarrollo para adaptar el siguiente. ”
El Desarrollo de Software Adaptable(ASD)

## Slide 13: Desarrollo Manejado por Rasgos (FDD)
Jeff De Luca y Peter Coad
Se enfoca en iteraciones cortas (dos semanas) que entregan funcionalidad tangible
Tiene cinco procesos
Tareas
Criterio de comprobación
- Desarrollar un modelo global
- Construir una lista de los rasgos
- Planear por rasgo
- Diseñar por rasgo
- Construir por rasgo
Al principio del proyecto
En cada iteración
Desarrolladores
Dueños de clases
Programadores jefe
(más experimentados)
Codificación
Coordinador
Diseñador líder
Mentor